Phần 1:Phân tích quy tắc:

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào? | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Minh bạch | Sprint dài ngắn không cố định khiến người dùng khó dự đoán thời điểm có bản mới, làm mất nhịp phản hồi đều đặn. |
| QT2 | Sai | Increment và Sprint Review | Minh bạch | Trình diễn cả phần chưa kiểm thử khiến người dùng nhầm lẫn giữa chức năng đã hoàn thành và chức năng còn lỗi, làm giảm niềm tin vào sản phẩm. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đức cập nhật Product Backlog sau Sprint Review dựa trên phản hồi người dùng là đúng vì giúp phản ánh nhu cầu thực tế và điều chỉnh thứ tự ưu tiên sản phẩm. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra và Thích nghi | Bỏ Sprint Retrospective khiến đội mất cơ hội đánh giá cách làm việc và cải tiến quy trình, làm lỗi cũ tiếp tục lặp lại. |

- Phần giải thích căn cứ:

- QT1: Sprint có độ dài cố định giúp tăng tính minh bạch và ổn định nhịp độ , Sprint không nên bị kéo dài hoặc cắt bớt

- QT2: Increment và Sprint Review chỉ nên trình bày các chức năng đã được hoàn thiện và đáp ứng Definition of Done

- QT3: Quy tắc đã đúng, không có điều chỉnh gì thêm

- QT4: Sprint Retrospective: đây là sự kiện Scrum chính thức nhằm tìm cách nâng cao chất lượng và hiệu quả. Ngay cả khi Sprint không có sự cố rõ ràng, đội vẫn cần xem xét điều gì đang tốt và điều gì có thể cải thiện

Phần 2: Viết lại quy tắc:

- QT1: Đội RikkeiGo thống nhất Sprint kéo dài 2 tuần và duy trì độ dài này nhất quán, để người dùng biết trước thời điểm đánh giá Increment và đội có nhịp phản hồi ổn định

- QT2: Cuối mỗi Sprint, đội RikkeiGo trình diễn Increment đáp ứng Definition of Done; những phần chưa kiểm thử hoặc chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành phải được ghi nhận là chưa hoàn thành và không được giới thiệu như chức năng hoàn chỉnh

- QT4: Sau mỗi Sprint Review và trước Sprint Planning tiếp theo, đội RikkeiGo tổ chức Sprint Retrospective để đánh giá chất lượng, cách phối hợp, các lỗi lặp lại và thống nhất ít nhất một hành động cải tiến có thể thực hiện trong Sprint kế tiếp.